Załącznik nr 9 do SIWZ

(projekt umowy)

UMOWA Nr …./2016

zawarta w dniu ……… r. w Nowym Sączu pomiędzy:

Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

z siedzibą ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego pod nr RIK 8/99, REGON 000281499, NIP 734-001-94-27, reprezentowanym przez: Antoniego Malczaka – Dyrektora zwanym dalej “Zamawiającym”,

a

………………………………….., zamieszkałym/ą w …………………………….., legitymującym/ą się dowodem osobistym seria …. numer ……………………, PESEL ………………………., prowadzącym/ą działalność gospodarczą w ……………………. pod nazwą ……………………………………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, NIP...........………………………., REGON………………………..………..,

/

…….………….………….…….…… z siedzibą w …………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………. pod numerem KRS ……………………………………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ………………. zł (w pełni wpłacony – dotyczy spółek akcyjnych), NIP ………………………………, REGON …………………………….,

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………….,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, o następującej treści:

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego w dniu …………..…  r. wyboru oferty Wykonawcy    na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy Pzp) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” na: „Opracowanie i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „OŚRODEK DZIEDZICTWA KULTURY NIEMATERIALNEJ – ETAP II” - Budowa nowego obiektu Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej zlokalizowanego w Dąbrowie gm. Chełmiec na działce nr 253/2 objętej KW nr NS1S/00083909/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z uzyskaniem prawomocnej Decyzji „pozwolenie na budowę”, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy, zwanym dalej „usługą”.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

- wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji „pozwolenie na budowę”, dotyczącej budowy Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w Zespole Parkowo-Dworskim w Dąbrowej,

- nadzór autorski nad robotami budowlanymi, wykonywanymi na podstawie w/w dokumentacji projektowej – prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 poz. 290).

- Dokumentację należy opracować w oparciu o koncepcję architektoniczną pn. „Ośrodek Dziedzictwa Kultury Niematerialnej na bazie zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dąbrowie gm. Chełmiec – ETAP II” opracowaną przez Kozień Architekci ul. Zabłocie 25/19 30-701 Kraków, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia SIWZ ), ofertą wykonawcy oraz niniejszą umową.

- Wykonanie dokumentacji projektowej powinno obejmować zakres prac projektowych określony w załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, złożoną Zamawiającemu ofertą oraz niniejszą umową.

- Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności:

  - spełniać wymogi odpowiednich, obowiązujących przepisów, w szczególności warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, BHP, P.poż., sanitarnych i być uzgodniony w tym zakresie

  - posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także uzgodnienie z użytkownikiem,

  - zawierać wszystkie niezbędne operaty, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania.

- Wykonawca oświadcza, że wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakościowe materiałów, urządzeń i produktów stanowią kryterium równoważności tzn. realizator robót ma prawo do zastępowania ich materiałami, urządzeniami i  produktami nie gorszymi przy zachowaniu równorzędnych parametrów jakościowych i technicznych.

- W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do przybycia i osobistej obecności w siedzibie Zamawiającego (w osobie właściwego projektanta lub osoby upoważnionej, posiadającej odpowiednia uprawnienia) drugiego dnia roboczego od powiadomienia przez Zamawiającego o takiej konieczności (za które uznaje się  dni od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zawiadomienie będzie wskazywać dzień i godzinę wymaganego przybycia.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji czynności w ramach nadzoru autorskiego ustalonych ustawą Prawo budowlane, polegających w szczególności na:

- czuwaniu w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

- wyjaśnianiu wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

- uzgadnianiu z Zamawiającym możliwości wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej i dokonywaniu tych zmian,

- udziale w wszelakich komisjach, naradach technicznych oraz uczestnictwie w odbiorze inwestycji,

- minimum jednorazowej aktualizacji wartości kosztorysu inwestorskiego we wskazanym przez Zamawiającego terminie oraz pomoc Zamawiającemu w trakcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych w przypadku pytań związanych z dokumentacją projektową;

- przybyciu, Wykonawcy lub osób przez niego upoważnionych, na plac budowy lub w inne wyznaczone miejsce na każdy uzasadniony okolicznościami wniosek Zamawiającego,

- sprawowaniu nadzoru autorskiego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego (za które uznaje się  dni od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy,

- w przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego spowoduje naliczenie Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 12 umowy.

- W sytuacji kiedy pełnienie przez Wykonawcę czynności nadzoru autorskiego projektanta będzie wymagało wydania dokumentu o nazwie NADZÓR AUTORSKI PROJEKTANTA dokument ten będzie zawierał:

- kartę Nadzoru Autorskiego Projektanta z kolejnym numerem, która będzie zawierać merytoryczny opis rozwiązania podlegającego czynności nadzoru autorskiego, oświadczenie projektanta czy wprowadzana zmian jest istotna w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, informację projektanta czy zmiana jest związana ze wzrostem kosztów, listę załączników do karty NA,

- rysunek wprowadzonej zmiany lub uzupełnienia,

- przedmiar i kosztorys zmiany, która ma wpływ na koszty wykonania robót budowlanych.

- Po zakończeniu czynności nadzoru autorskiego projektanta strony sporządzą protokół odbioru czynności nadzoru autorskiego.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji podjętych w ramach nadzoru autorskiego, w  tym takich, które miały wpływ na osiągnięcie parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno- budowlanymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z Polskimi  Normami, ustawą Prawo zamówień publicznych oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie do wykonania dokumentacji projektowej.

- Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na każdym etapie wykonawstwa musi zostać zaakceptowana przez przedstawicieli Zamawiającego:

a) ze strony Zamawiającego: …, numer tel. …, adres e-mail: …,

b) ze strony Wykonawcy Pana …, numer tel. …, adres e-mail: ….

TERMIN REALIZACJI I ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

§ 2.

- Strony ustają, że termin realizacji przedmiotu umowy wynosi, w szczególności:

- w zakresie opracowania i wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji „pozwolenie na budowę”- do dnia …………………. (termin z pkt 6 „Formularza ofertowego”).

- w zakresie nadzoru autorskiego – do końca okresu rękojmi wykonawcy za wykonanie prac budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego prac, określonych w § 1 ust. 1 lit. a, będzie protokół zdawczo-odbiorczy (przekazania) podpisany przez obie strony. Ostateczny protokół odbioru strony sporządzą po przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia opracowania dokumentacji w wersjach poniżej:

| Lp. | Dokumentacja | Ilość egzemplarzy w wersji papierowej | Ilość egzemplarzy w wersji elektronicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 | Wg potrzeb | Wg potrzeb |
| 2. | Opracowanie dokumentacji geologicznej | 5 egz. | 1 egz. |
| 3. | Plan zagospodarowania terenu z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500 | 5 egz. | 1 egz. |
| 4. | Projekt budowlany i wykonawczy architektury w skali 1:50 | 5 egz. | 1 egz. |
| 5. | Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcyjny w skali 1:50 | 5 egz. | 1 egz. |
| 6. | Projekt architektury wnętrz z wyłączeniem pom. garażowych, magazynów i zewnętrznego amfiteatru z zapleczem scenicznym w skali 1:50 | 5 egz. | 1 egz. |
| 7. | Projekty wykonawczy akustyki wnętrz dla sali wielofunkcyjnej i studia nagrań oraz dwóch sal edukacyjnych i czterech pracowni specjalistycznych w skali minimum 1:50 | 5 egz. | 1 egz. |
| 8. | Projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, gaz, C.O. wentylacji, klimatyzacji w skali 1:50 | 5 egz. | 1 egz. |
| 9. | Projekty budowlane i wykonawcze przyłączy energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, hydrantowych, gazowych w skali 1:50 | 5 egz. | 1 egz. |
| 10. | Projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia, gniazd prądowych, oświetlenia scenicznego, instalacji specjalistycznych telekomunikacyjnych, monitoringu wizualnego, kontroli dostępu, alarmowego p.poż itp. w skali 1:50 | 5 egz. | 1 egz. |
| 11. | Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz projekty budowlane i wykonawcze dla bramy, parkingów, zjazdów, dróg wewnętrznych w skali 1:50 | 5 egz. | 1 egz. |
| 12. | Kosztorys inwestorski oraz szczegółowe przedmiary robót z obmiarami prac podzielone na etapy budowlane uzgodnione z Zamawiającym | 2 egz. | 1 egz. |
| 13. | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – wraz z ich oznaczeniem w przedmiarach robót | 2 egz. | 1 egz. |
| 14. | Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego z harmonogramem realizacji prac | 2egz. | 1 egz. |
| 15. | Instrukcję użytkowania obiektu oraz instrukcję p.poż. | 2 egz. | 1 egz. |

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 3.

- Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji na zasadach ogólnych, w tym:

- za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji;

- z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej istniejące w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze, także na etapie realizacji inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej;

- za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, ustawą Prawo zamówień publicznych i ponosi wszelkie konsekwencje błędów projektowych w dokumentacji projektowej, w tym konsekwencje finansowe.

- Jeżeli okaże się, iż dokumentacja wielobranżowa; kosztorysowo - projektowa zawiera błędy, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia w dokumentacji kosztorysowo - projektowej stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w/w dokumentacji kosztorysowo - projektowej w terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

  - w przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- Jeżeli dokumentacja kosztorysowo - projektowa zawierać będzie wady istotne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ujawnione w fazie realizacji robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te pokryje Wykonawca.

§ 4.

- Wykonawca dokona wymaganych zgłoszeń i / lub uzyska ostateczne decyzje wymagane do wykonania prac określonych w § 1 niniejszej umowy, w tym ostateczną decyzję „pozwolenie na budowę”.

- Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji kosztorysowo - projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Przed złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę (i / lub zgłoszeń) Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia mające wpływ na prawidłową realizacje inwestycji (wraz z poniesieniem odpowiednich opłat wynikających z wymogów poszczególnych urzędów), w tym m.in.:

  - uzyskanie decyzji – pozwolenia Małopolskiego Konserwatora Zabytków oraz w razie wystąpienia takiej konieczności:

  - uzgodnienia z odpowiednimi rzeczoznawcami (p-poż, sanitarny, bhp itp.).

- Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o pozwolenie na budowę jak również na ewentualne procedury odrębne w zakresie koniecznym do realizacji robót opisanych w przedmiocie umowy.

- Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac przy dokumentacji kosztorysowo - projektowej, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie, na własny koszt - w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie.

§ 5.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zespołem projektowym w składzie: ………………………………………………………………………………………………………………….. tworzącym wielobranżowy zespół projektowy składający się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia  do projektowania bez ograniczeń, przynależnych do właściwej izby zawodowej w specjalnościach: architektonicznej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej, projektowania zieleni, w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,  konstrukcyjnej, geologicznej.

- Po zakończeniu czynności nadzoru autorskiego projektanta strony sporządzą protokół odbioru czynności nadzoru autorskiego.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji podjętych w ramach nadzoru autorskiego, w  tym takich, które miały wpływ na osiągnięcie parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno - budowlanymi.

WYNAGRODZENIE

§ 6.

- Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w łącznej wysokości ……………..… zł  (słownie złotych: ……………………………..………),w tym:

- za opracowanie i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji „pozwolenie na budowę” wynagrodzenie wynosi brutto …. zł (słownie: ……….. zł ../100);

- za pełnienie każdej usługi nadzoru autorskiego wykonywanego w trakcie prowadzenia robót budowlanych wynagrodzenie jednostkowe wynosi brutto ….. zł (słownie: … zł …/100). Całkowite wynagrodzenia za przewidywane 60 nadzorów wynosi …. zł brutto (słownie: …..), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur za wykonanie pełnej dokumentacji wielobranżowej wraz z ostateczną decyzją „pozwolenie na budowę” będzie dostarczenie do siedziby Zamawiającego ustalonej w § 2 ust. 4 liczby egzemplarzy wszystkich, stanowiących przedmiot odbioru opracowań, podpisanie „protokołu odbioru” dostarczonej dokumentacji projektowej przez osobę (lub osoby) upoważnione przez Zamawiającego.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny poprawności wykonania i kompletności dokumentacji i zgłoszenia pisemnych uwag wraz z uzasadnieniem do poprawności ich wykonania, w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia ich doręczenia do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, do 7 dni, liczonym od dnia otrzymania ewentualnych pisemnych uwag, ustosunkować się do ich treści i dokonać stosownych poprawek bądź potwierdzić poprawność wykonania doręczonej części przedmiotu umowy, uznając tym samym zgłoszone uwagi za bezzasadne.

- W przypadku wniesienia uwag do wykonania doręczonej części przedmiotu umowy, bądź w przypadku ich wniesienia i ustosunkowania się do wniesionych uwag przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający podpisuje „protokół odbioru” i niezwłocznie informuje o tym Wykonawcę.  Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w  ust. 4, nie ustosunkuje się do uwag, Zamawiający odmawia podpisania „protokołu odbioru” oraz zastrzega sobie prawo do przekazania odbieranego opracowani do uzupełnienia lub poprawy innemu projektantowi, obciążając wszelkimi kosztami z tym związanymi Wykonawcę.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za przedmiot zamówienia, określony w § 1 ust. 1 lit a umowy, będzie uzyskanie i złożenie w siedzibie Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę oraz podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przez obie Strony umowy.

- Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty związane z poprawną realizacją umowy, w szczególności uwzględnia wszelkie koszty, które Wykonawca poniesie w ramach wykonywania czynności i prac związanych z wykonywaniem wielobranżowej dokumentacji uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach w ten sposób, że:

a) należność płatna na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji umożliwiającej wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wraz z wymaganymi ostatecznymi decyzjami, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego bezusterkowy ostateczny protokół odbioru prac, określonych w § 1 ust. 1 lit. a niniejszej umowy;

b) należność, za przeprowadzenie przez Wykonawcę każdego jednostkowego nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b umowy, płatna na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w okresach miesięcznych. Płatność dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia każdej miesięcznej faktury będzie pisemne potwierdzenie wykonanych czynności nadzoru autorskiego przez Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Pana … do podpisania protokołów odbioru w jego imieniu.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 7.

1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od jej zawarcia lub nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Strony sporządzą na tą okoliczność protokół odbioru.

###### AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

§ 8.

- W ramach wynagrodzenia, określonego w § 6 umowy, Wykonawca przenosi własność wszelkiej dokumentacji i materiałów powstałych w wykonaniu niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego, wraz z autorskimi prawami majątkowymi i prawami zależnymi na wszystkich polach eksploatacji związanych z procesem inwestycyjnym, użytkowym i promocyjnym, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacyjnych:

- utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy dokumentacji projektowej dowolną techniką,

- rozpowszechniania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- wykonywania opracowań dokumentacji projektowej oraz obiektu budowlanego, włączając wprowadzanie zmian zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu,

- korzystania z dostarczonej dokumentacji projektowej łącznie z opracowaniem i naniesieniem zmian (w okresie trwania umowy i po jej rozwiązaniu) w celu wykonania robót budowlanych w miejscu opisanym w umowie

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w ramach rozpowszechniania za pośrednictwem sieci Internet także poza tym terytorium.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich w zakresie określonym w ust. 1, do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w szczególności do projektu budowlanego, nastąpi z momentem jej przekazania Zamawiającemu w postaci materialnej i akceptacji tej dokumentacji przez Zamawiającego oraz zapłaty ustalonego wynagrodzenia. Z tym momentem następuje także przeniesienia na Zamawiającego prawa własności do utworów i opracowań wytworzonych przez Wykonawcę.

- Zamawiający oświadcza że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do wszelkich rysunków i materiałów wyjściowych przekazanych Wykonawcy jako wytycznych i danych do projektowania.

- W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że projekt budowlany lub jego część narusza patenty lub prawa autorskie, Wykonawca na własny koszt przystąpi do procesu sądowego zwalniając bezwarunkowo Zamawiającego od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd.

- Wykonawca nieodwołalnie zezwala Zamawiającemu na dokonanie zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie, po okresie rękojmi, w zakresie wynikającym z potrzeb Zamawiającego, w szczególności obejmujących: remonty, modernizacje, przebudowy, rozbudowy, wyburzenia, także z wykorzystaniem całości lub części istniejących rozwiązań architektonicznych, w tym także w oparciu o dokumentacje wykonane przez inne uprawnione podmioty. Wykonawca dodatkowo zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wykonanych w ramach niniejszej umowy opracowań, w tym z projektów budowlanych przez działające na zlecenie zamawiającego podmioty trzecie. Zamawiający, projektant lub dowolnie wybrana przez Zamawiającego osoba trzecia może bez uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy wykonać kolejną dokumentację projektową, w tym projekt budowlany na etapie  modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu w oparciu dokumentacją będącą przedmiotem umowy, w szczególności podnoszącą walory użytkowe urządzeń, sieci, budynku itd. wynikające z postępu techniki, wprowadzenie nowych materiałów lub sposobów wykorzystania terenu.

PODWYKONAWCY

§ 9.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie we własnym zakresie/ z udziałem podwykonawców z zastrzeżeniem ust. 3.

- W związku z art. 6471 KC, w przypadku zlecenia przez wykonawcę części przedmiotu umowy podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do:

- przedłożenia Zamawiającemu wykazu podwykonawców, którym zamierza zlecić wykonanie przedmiotu umowy wraz z zakresem prac, które zamierza  powierzyć im do wykonania.

- przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy/umów                                 z Podwykonawcą/ami, jak również wszystkich ewentualnych zmian do tej umowy/umów,

- przekazania Zamawiającemu kopii umowy/umów zawartej/ych z podwykonawcą/ami oraz kopii aneksów.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców jak za własne i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjną.

###### ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY

§ 10.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu nin. umowy na zasadach uregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Strony przyjmują, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają z dniem upływu rękojmi udzielonej przez realizatora obiektu, zrealizowanego na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o wadach przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od powiadomienia usunąć na własny koszt wady lub błędy w przedmiocie umowy. Wyjaśnianie tych błędów odbędzie się pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i realizatorem robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad przedmiotu umowy powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

###### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 11

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej (brutto) przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę .............................zł, (słownie: ........................................................................zł).

- Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: .........................

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich prac za należycie wykonane, co zostanie poświadczone w protokole końcowego odbioru prac.

KARY UMOWNE

§ 12.

1. Zamawiający może naliczyć kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia;

b) za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej - w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia;

c)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy;

d) za nie uregulowanie należytego zabezpieczenia umowy -  wysokości 0,50 % wynagrodzenia brutto.

2. W razie niewywiązania się z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego, Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenie o kwotę 100,00 zł z  wynagrodzenia za jeden nadzór.

3. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

4. Zamawiającemu służy prawo potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia bez dalszych wezwań.

ZMIANA UMOWY

§ 13

  - Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, tj. z powodu działań organów władzy samorządowej i rządowej, które spowodują opóźnienie,  przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

- w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w ofercie na uzasadniony wniosek (wypadek losowy, utrata zdrowia itp.) Wykonawcy z zachowaniem wymogów SIWZ w zakresie żądanych kwalifikacji i uprawnień nie wymaga zmiany umowy.

OSOBY DO KONTAKTÓW

§ 14.

1.     Koordynatorem prac z ramienia Zamawiającego jest Pan ….

2.     Koordynatorem prac ze strony Wykonawcy jest arch. …

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

      - Spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

Załącznik nr 1 – program funkcjonalno - użytkowy

Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy

Załącznik nr 3 – koncepcja architektoniczna

Załącznik nr 4 – pełnomocnictwo dla Wykonawcy

Załącznik nr 5 – tytuł prawny do nieruchomości będącej przedmiotem projektu (odpis dokumentu).

Umowę przygotowała: Joanna Dudzik